# Proposta de Desenvolvimento para N.D Connect

Implementação de Site Institucional e Sistema ERP/CRM Integrado

Desenvolvedor: Torquato IT

Data: 29/09/2025

Prazo Estimado para Desenvolvimento: 30 a 45 dias corridos

## 1. Escopo do Projeto (Serviços Inclusos)

O projeto engloba o desenvolvimento de quatro módulos de software totalmente customizados para a N.D Connect, oferecendo uma solução completa para a presença digital, gestão de vendas, logística e relacionamento com o cliente.

### 1.1. Módulo 1: Sistema de Gestão de Clientes (CRM Completo)

Este módulo é o centro da organização do relacionamento com o cliente, garantindo acompanhamento eficaz das oportunidades de negócio.  
- Cadastro Detalhado: Registro completo de leads e clientes com histórico de interações.  
- Funil de Vendas: Ferramenta visual para acompanhar cada negociação.  
- Gestão de Tarefas: Criação de lembretes e tarefas.

### 1.2. Módulo 2: Sistema de Gestão Empresarial (ERP) e Logística

- Gestão de Vendas: Registro e controle de todas as vendas e faturamentos realizados.  
- Módulo de Entregas: Acompanhamento do status de cada serviço ou entrega.  
- Relatórios e Dashboard Profissional: Painel com indicadores-chave (KPIs).

### 1.3. Módulo 3: Orçamento e Recibo Digital

- Inclusão Manual: Interface para a equipe inserir rapidamente as informações do orçamento.  
- Geração de PDF Profissional: Recibo de orçamento em PDF, formatado com a Logo da N.D Connect.  
- Integração: O orçamento é automaticamente vinculado ao cliente no CRM com opção de envio no whatsapp.

### 1.4. Módulo 4: Site Institucional Customizado

- Design Exclusivo e Responsivo: Desenvolvimento do zero, com visualização perfeita em qualquer dispositivo.  
- Otimização para Conversão: Estrutura focada em comunicar a missão e capturar leads.

## 2. Orçamento Detalhado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviço / Módulo | Estimativa de Horas | Taxa Horária | Valor |
| Site Institucional | 7 horas | R$ 80,00 | R$560,00 |
| Sistema de Orçamento (PDF) | 20 horas | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
| Software de Gestão (ERP/CRM Completo) | 50 horas | R$ 80,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor Total Calculado | 77 horas | R$ 80,00 | R$ 6.160,00 |

Valor Final da Proposta (Pacote Fechado):

VALOR TOTAL DO PACOTE: R$ 6.000,00

## 3. Custos Adicionais e Recorrentes (Não Inclusos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Periodicidade |
| Hospedagem | Servidor para manter o site e o sistema online | Incluso + Valor anual |
| Domínio | Endereço do site na internet | Não incluso |
| Manutenção/Suporte | Atualizações de segurança, backups e pequenas correções | À combinar |